Załącznik NR 6 do Zaproszenia   Wzór umowy

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr  KA.1141.12.2017

O roboty budowlane

zawarta w dniu 11 sierpnia 2017 roku w Sandomierzu pomiędzy:

Nabywcą:

Powiat Sandomierski, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz NIP 864-182-39-46 w imieniu i na rzecz którego działa:

Odbiorca (Adresat):

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z siedzibą 27-600 Sandomierz, ul. J. Słowackiego 37; o numerze REGON: 292442065; reprezentowanym przez:

- mgr Krystynę Kobylakiewicz – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Usługi Elektryczne – Pomiary Zbigniew Rycerz z siedzibą w Sandomierzu;  NIP: 8641245515; REGON 291184129, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki   reprezentowanym przez:

- Zbigniew Rycerz

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego nr  KA.2.26.262.1c.2017 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2015 roku, poz. 2164 z późń. zm) na inwestycję pod nazwą „ Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu”

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania następujących zadań:

- instalacji elektrycznej rozdzielczej  w I etapie – część B;

- instalacji elektrycznej odbiorczej w II etapie przebudowy polegającej na wymianie  istniejącej aluminiowej instalacji w układzie sieci TN-C na miedzianą w układzie  TN -S a w szczególności:

Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- montaż linii zasilających rozdzielnic sal RS;

- demontaż istniejących obwodów w miejscach wymiany i tam gdzie jest to konieczne;

- demontaż istniejących wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd;

- instalację oświetleniową;

- instalację gniazd wtykowych 230 V – montaż nowych instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd;

- prace kontrolno-pomiarowo- rozruchowe;

- prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji;

- reperacje po wymianie instalacji, niezbędne uzupełnianie tynków.

- Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą budynku głównego szkoły znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 1510/12.

§ 2

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową, na którą składają się:

- przedmiar robót I etap część B oraz przedmiar robót II etap;

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:

- oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami;

- zaproszenie do udziału w negocjacjach wraz z załącznikami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną mu przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącą podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz potwierdza, że ją otrzymał. Wykonawca uznaję, że dokumentacja projektowa jest kompletna i wystarczająca do zrealizowania niniejszej inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi oraz terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z materiałów i urządzeń własnych, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które posiadają stosowne dokumenty dopuszczające do ich stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami (atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa). Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu po wykonaniu prac potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający w miarę posiadanych możliwości zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody i energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje  się do zamontowania własnego podlicznika energii elektrycznej z rozdzielnicą budowlaną celem rozliczenia zużytej energii elektrycznej na własny koszt.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów i braków w dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni ich sporządzenie w ramach rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przez osoby wskazane w ofercie, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody, szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami przeciwpożarowymi swoich pracowników i zabezpieczenia miejsca realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy  Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Usługi w zakresie napraw i usuwania awarii będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia/ kwalifikacje.

- Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy na składowisko miejskie lub wykorzystane w sposób, który nie będzie zagrażać środowisku naturalnemu.

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie  przeprowadzanie wizytacji miejsca wykonywania robót remontowych.

§ 4

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 i oświadczeniu Nr 6, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia w wymiarze nie większym niż 50 %.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 5

- Rozpoczęcie wykonywania przez Wykonawcę robót dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi z chwilą  podpisania niniejszej umowy tj. z dniem 11.08.2017 roku.

- Termin zakończenia prac ustala się na dzień 21 grudnia 2017 roku.

- Termin podpisania protokołu odbioru wykonanych robót ustala się w ciągu 7 dni od zgłoszenia odbioru robót.

- Pod pojęciem „dzień” należy rozumieć każdy dzień kalendarzowy.

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy miejsca robót na podstawie protokołu przekazania, nie później niż w dniu następnym od dnia zawarcia umowy (z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90);

  - wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza;

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

  - odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową;

  - zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie inwestycji .

§ 7

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

    - przygotowanie i organizacja miejsca robót we współpracy z zamawiającym;

    - wykonanie przedmiotu określonego w § 1.

    - wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;

    - zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny;

    - opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

    - wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i oznaczenia przeciwpożarowe;

    - informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

    - zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem;

    - ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;

    - ustanowienie kierownika budowy.

§ 8

      - W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

- branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: Zygmunt Skubida

      - Ze strony Wykonawcy obowiązki Kierownika budowy wykonywać będzie Henryk Dąda

      - Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania z odpowiednim wyprzedzeniem od Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu zamówienia przygotowane przez Wykonawcę poza placem budowy (takie jak np. prefabrykaty, elementy wyposażenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez Zamawiającego przez ich wbudowaniem. Nieprzedłożenie żadnej dokumentacji warsztatowej skutkować będzie nieodebranym przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

§ 9

        - Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości  137 995,17 zł brutto (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć  17/100zł ), z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.

        - W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji uwzględniających zamówienie z wolnej ręki i niezbędne do wykonania zamówienia, w tym między innymi robót przygotowawczych, demontażowych i porządkowych oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją zamówienia.

        - Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi jedyne, pełne i uzgodnione wynagrodzenie płatne w dwu ratach, które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót oraz za należyte wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową.

        - Wynagrodzenie wypłacone będzie w II ratach na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów i wystawionej faktury. W przypadku wykonania obowiązków  przez Wykonawcę zgodnie z umową i odebraniu całości przedmiotu umowy podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym” lub „protokołem odbioru ostatecznego”), sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję odbiorów zadań inwestycyjnych powołaną przez Zamawiającego, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię protokołu końcowego bezusterkowego i innych dokumentów wymaganych przepisami. Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru ostatecznego do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wykonanych robót. Dopiero po usunięciu wad i usterek będzie możliwy odbiór całości robót będących przedmiotem niniejszej umowy- bez względu na ilość stwierdzonych wad i usterek.

        - Należność za wykonanie umowy uregulowana będzie w oparciu o faktury Wykonawcy, wystawione przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru etapowego przedmiotu umowy płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: PKO BP SA  50 1020 5558 1111 1593 8250 0089

        - Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

        - Za zwłokę w płatnościach Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

        - Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub wprowadzenia nowych podatków, a Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostu cen, materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem robót.

        - Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek ani zadatków.

        - Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.

        - Fakturę należy wystawić na:

Nabywca:

Powiat Sandomierski, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz NIP 864-182-39-46:

Odbiorca (Adresat):

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu z siedzibą 27-600 Sandomierz, ul. J. Słowackiego 37; o numerze REGON: 292442065.

§ 10

          - Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych dokumentów.

          - Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 5 strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:

- za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimkolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego części;

- stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w § 5.

3. Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;

- jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony przyjmują,  że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich usunięcia;

- jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

- według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru

i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek,  Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad i usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę.

4. Jeśli Zamawiający z własnej winy nie dokona odbioru końcowego w terminie określonym w ust. 2 Wykonawca dokona jednostronnego odbioru protokołem, który będzie podstawą do fakturowania robót. W przypadku jednostronnego odbioru robót przez Wykonawcę, za datę wykonania robót uważa się dzień zgłoszenia o gotowości do odbioru.

- Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń, lub

- dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, lub

- dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia.

- Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się:

- protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub

- protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

§ 11

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu  pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

  - Okres gwarancji obejmuje 36  miesięcy licząc od daty końcowego odbioru umowy (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak nie krócej niż 2 lata ) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin rękojmi wynosi  36 miesięcy (okres rękojmi określony przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie mniej niż 36 miesięcy oraz nie więcej niż 72 miesiące) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.   W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie o fakcie usunięcia powyższych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunięcia. Usunięcie wad/usterek, o których mowa powyżej zostanie potwierdzone „protokołem usunięcia wad/usterek”, podpisanym przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika, w terminie 14 dni od poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Zamawiającego.

5.   W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania dokonania naprawy. Zamawiający w szczególności może w ramach uprawnień z gwarancji lub rękojmi żądać wymiany wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, urządzeń itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo o obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.  Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego zadania –  jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w, termin gwarancji dla urządzeń wynosić będzie 5 lat od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7.   Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy.

8. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

9.  Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancją bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

10. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego.

11. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu,  wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca.

§ 12

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %  kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie 4 140,00 zł w formie: zabezpieczenia , które zostanie przeznaczone na zabezpieczenie na okres rękojmi, w/w kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany wartości umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione dnia 11.08.2017r

- Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 13

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w  § 5 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

3.W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo  w wysokości 10 000,00 PLN.

7.  Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 lub na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.

11. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni.

12. Kary umowne podlegają łączeniu i sumowaniu.

§14

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, (każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia);

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie wymaganych dokumentów;

- Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie;

- Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia ( jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z miejsca robót urządzenia z zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

§ 15

- Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

- w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu; zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

- wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych skutkująca koniecznością wydłużenia terminu;

- nastąpiła konieczność istotnej zmiany w dokumentacji technicznej spowodowana jej wadami co może skutkować koniecznością przerwania prac przez wykonawcę;

- wystąpiła klęska żywiołowa;

- nastąpiła konieczność wykonania robót zamiennych wymagająca większych nakładów czasowych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W przypadkach określonych w ust. 1 termin realizacji Zamówienia zostanie wydłużony za zgodą Zamawiającego o czas konieczny określony w oparciu o opinię Inspektora Nadzoru wyznaczonego z ramienia Zamawiającego.

§ 16

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:  kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

  - Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

……………………………….                                          …………………………………

(Zamawiający)						   (Wykonawca)